YNOV Campus – Bordeaux

Titre RNCP : Expert en Architecture des Systèmes d’Information ()

Projet de fin d’étude

Bloc 2 : Gérer un projet informatique

Sujet :

Modernisation du SI de l’entreprise (fictive) Logistique et CIE

Candidat : Luc Garrabos

Année académique : 2024 - 2026

Mention : Ce document constitue le livrable du Bloc 2 du projet de fin d’étude et répond aux compétences définies par le référentiel RNCP39582.

Table des matières

Introduction	3

2. Cadrage du projet informatique	4

2.1 Objectifs du projet	4

2.2 Périmètre du projet	5

2.3 Parties prenantes du projet	6

2.4 Contraintes du projet	6

2.5 Estimation des coûts et des charges	7

# Introduction

La transformation numérique des organisations impose aujourd’hui une gestion rigoureuse et structurée des projets informatiques. Ces projets, mobilise de nombreuse compétence et doivent répondre à des enjeux multiples : fiabilité des systèmes, sécurité des données, continuité d’activité et maîtrise des coûts. Dans ce contexte, la capacité à piloter efficacement un projet informatique constitue un facteur clé de succès pour toute organisation.

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’un projet de modernisation du système d’information de Logistique et CIE, organisation fictive évoluant dans un environnement nécessitant une forte disponibilité des services informatiques. Le projet vise à faire évoluer l’infrastructure existante vers une solution plus résiliente, sécurisée et évolutive, en s’appuyant notamment sur la virtualisation des ressources, une meilleure sécurité, l’intégration de dispositifs de continuité et de reprise d’activité, ainsi que le déploiement d’outils de supervision adaptés.

Ce document a pour objectif de présenter la gestion complète du projet informatique, depuis sa phase de cadrage jusqu’à sa livraison finale. Il détaille les choix organisationnels et méthodologiques retenus.

# 2. Cadrage du projet informatique

Le cadrage du projet représente une phase clé dans la gestion d’un projet. Le but est d’identifier les objectifs du projet, d’en définir le périmètre et de recenser les principales contraintes techniques, organisationnelles et budgétaires. Pour Logistique et CIE, ce travail de cadrage vise à établir un cadre de travail clair, facilitant le suivi du projet tout le long de celui-ci.

## 2.1 Objectifs du projet

Le projet de modernisation du système d’information de Logistique et CIE poursuit plusieurs objectifs complémentaires, à la fois stratégiques, opérationnels et techniques.

Objectifs stratégiques

- Améliorer la résilience globale du système d’information afin d’assurer la continuité des activités critiques de l’entreprise.

- Renforcer la sécurité des données et des services, dans un contexte de multiplication des menaces informatiques.

- Disposer d’un système d’information évolutif, capable de s’adapter aux besoins futurs de l’organisation.

- Réduire la dépendance à des solutions propriétaires en privilégiant des technologies open source.

Objectifs opérationnels

- Centraliser et rationaliser les ressources informatiques existantes.

- Simplifier l’administration et la maintenance du système d’information.

- Améliorer la disponibilité des services pour les utilisateurs internes.

- Mettre en place des procédures claires en cas d’incident ou de sinistre.

Objectifs techniques

- Virtualiser les serveurs et services existants afin d’optimiser l’utilisation des ressources.

- Mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde, de PRA et de PCA.

- Déployer des outils de supervision permettant un suivi en temps réel de l’état du système.

- Renforcer les contrôles d’accès et les mesures de sécurité réseau.

Les objectifs définis servent de référence tout au long du projet et permettent d’évaluer son succès lors de la phase de recette.

## 2.2 Périmètre du projet

La définition du périmètre permet de clarifier les actions prises en charge par le projet et d’éviter les dérives fonctionnelles.

Éléments inclus dans le périmètre

- La conception et la mise en œuvre d’une infrastructure virtualisée.

- Le déploiement de solutions de sauvegarde et de reprise d’activité.

- La mise en place de mécanismes de sécurisation du système d’information.

- L’intégration d’outils de supervision et de suivi des performances.

- La rédaction de la documentation technique et des procédures associées.

- La réalisation de tests et de la recette du projet.

Éléments exclus du périmètre

- Le renouvellement du parc matériel utilisateur (postes de travail).

- Le développement ou la modification d’applications métiers.

- La gestion du support utilisateur de niveau 1 après la mise en production.

- Les prestations de maintenance externalisées à long terme.

La limitation du périmètre permet de concentrer les efforts sur les priorités identifiées et de respecter les contraintes de délais et de ressources.

## 2.3 Parties prenantes du projet

Le projet implique plusieurs acteurs aux rôles et responsabilités distincts :

- La direction de Logistique et CIE : validation des orientations, arbitrage des décisions majeures et suivi global du projet.

- Le chef de projet informatique : pilotage du projet, coordination des équipes, suivi des délais et des coûts.

- L’équipe technique : conception, déploiement et tests des solutions techniques.

- Les utilisateurs internes : expression des besoins, participation aux phases de validation et de recette.

- Les référents sécurité et conformité : validation des choix liés à la sécurité et à la protection des données.

Une communication régulière entre les parties prenantes est indispensable afin d’assurer l’adhésion au projet et la bonne prise en compte des attentes.

## 2.4 Contraintes du projet

Le projet est encadré par plusieurs contraintes qu’il convient d’intégrer dès la phase de cadrage.

Contraintes techniques

- Utilisation exclusive de solutions open source et gratuites.

- Compatibilité avec l’existant et les ressources disponibles.

- Limitation des interruptions de service lors des phases de déploiement.

Contraintes budgétaires

- Absence de budget dédié à l’acquisition de licences logicielles.

- Optimisation des ressources existantes.

- Maîtrise des coûts indirects liés au temps passé sur le projet.

Contraintes organisationnelles

- Disponibilité limitée des équipes techniques.

- Nécessité de maintenir l’activité opérationnelle pendant le projet.

- Coordination avec les utilisateurs pour les phases de test.

Contraintes réglementaires et de sécurité

- Protection des données sensibles.

- Respect des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique.

- Traçabilité des actions et des accès.

La prise en compte de ces contraintes dès le cadrage permet de réduire les risques et d’anticiper les difficultés potentielles.

## 2.5 Estimation des coûts et des charges

Bien que reposant sur des technologies gratuites, le projet génère des coûts principalement liés aux ressources humaines et à l’organisation du travail.

Charges humaines

- Temps de pilotage du projet (chef de projet).

- Temps de conception et de déploiement technique.

- Temps consacré aux tests, à la documentation et à la recette.

Coûts indirects

- Mobilisation des équipes internes.

- Temps de formation et de montée en compétence.

- Coûts liés à d’éventuelles interruptions de service planifiées.

Faisabilité économique

L’utilisation de solutions open source permet de limiter significativement les coûts financiers directs. Le projet est jugé économiquement viable au regard des bénéfices attendus en termes de fiabilité, de sécurité et de pérennité du système d’information.