YNOV Campus – Bordeaux

Titre RNCP : Expert en Architecture des Systèmes d’Information

Projet de fin d’étude

Bloc 3 – Maintenir en condition opérationnelle le SI

Sujet :

Modernisation du SI de l’entreprise (fictive) Logistique et CIE

Candidat : Luc Garrabos

Année académique : 2024 - 2026

Mention : Ce document constitue le livrable du Bloc 3 du projet de fin d’étude et répond aux compétences définies par le référentiel RNCP39582.

Table des matières

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

# Introduction

À la suite du projet de modernisation du système d’information de Logistique et CIE, l’entreprise dispose désormais d’une infrastructure plus moderne, sécurisée et résiliente. Cette évolution permet de répondre aux besoins identifiés lors de l’étude stratégique du SI, notamment en matière de disponibilité des services, de protection des données et de continuité des activités logistiques.

La mise en production de cette nouvelle infrastructure ne constitue cependant pas une finalité. Le système d’information doit être maintenu dans le temps afin de garantir son bon fonctionnement et de conserver un niveau de service adapté aux besoins de l’entreprise. Dans le contexte de Logistique et CIE, une indisponibilité ou une dégradation du SI peut directement perturber des activités telles que le suivi des colis, la gestion des commandes, la facturation ou les échanges avec les clients et partenaires.

Le maintien en condition opérationnelle du SI repose donc sur plusieurs activités complémentaires : la surveillance de l’infrastructure et des services, la réalisation des opérations de maintenance, l’application des correctifs, la détection et le traitement des incidents ainsi que l’analyse régulière des performances. Ces activités doivent également permettre d’identifier les possibilités d’amélioration du système d’information et d’accompagner les utilisateurs dans l'évolution de leurs pratiques.

Ce dossier présente l’organisation retenue par Logistique et CIE pour assurer le maintien en condition opérationnelle de son système d’information. Il détaille notamment les outils de maintenance et de supervision utilisés, les indicateurs permettant de surveiller le SI, les processus de maintenance et de gestion des incidents ainsi que les actions mises en œuvre pour améliorer progressivement la fiabilité et les performances de l’infrastructure.

# 1. Organisation du maintien en condition opérationnelle

## 1.1 Enjeux du MCO pour Logistique et CIE

À la suite de la modernisation de son système d’information, Logistique et CIE doit garantir dans le temps la disponibilité, la sécurité et les performances de la nouvelle infrastructure. Le maintien en condition opérationnelle s’inscrit donc directement dans la continuité du projet réalisé précédemment.

Cette organisation est particulièrement importante pour l’entreprise puisque plusieurs activités reposent directement sur le SI. Une indisponibilité des applications de gestion des commandes, de suivi des colis ou de facturation peut rapidement entraîner des conséquences sur les opérations logistiques ainsi que sur les services proposés aux clients et partenaires.

Pour limiter ces risques, l’organisation du maintien en condition opérationnelle (MCO) retenue doit permettre de :

- Garantir la disponibilité des services critiques ;

- Détecter rapidement les anomalies et dégradations de performance ;

- Maintenir les systèmes et logiciels à jour ;

- Limiter l’impact des opérations de maintenance sur l’activité ;

- Réagir rapidement et de manière organisée en cas d’incident ;

- Contrôler régulièrement le fonctionnement des sauvegardes et des mécanismes de reprise ;

- Exploiter les incidents et les indicateurs de supervision afin d’identifier les améliorations à apporter au SI.

Le MCO de Logistique et CIE doit ainsi permettre à l’équipe informatique d’assurer l’exploitation quotidienne de la nouvelle infrastructure tout en anticipant les incidents susceptibles d’affecter l’activité de l’entreprise.

## 1.2 Organisation et acteurs de la maintenance

L’organisation du MCO repose principalement sur l’équipe informatique interne de Logistique et CIE. Comme défini précédemment, celle-ci est composée d’un DSI, de deux administrateurs systèmes et réseaux et d’un technicien support. Le recours à des prestataires externes reste possible lorsqu’un incident ou une opération nécessite une expertise qui n’est pas disponible en interne.

Les responsabilités sont réparties de la manière suivante :

| Acteur | Responsabilités dans le MCO |
| --- | --- |
| Technicien support | Réception des signalements utilisateurs, première analyse, consignation des incidents et résolution des incidents simples, escalades vers les Administrateurs. |
| Administrateurs systèmes et réseaux | Supervision de l’infrastructure, maintenance des systèmes, analyse des incidents techniques, application des correctifs et restauration des services. |
| DSI | Pilotage du MCO, suivi des indicateurs, validation des opérations sensibles, coordination en cas d’incident majeur et communication avec la direction. |
| Direction | Informée lors d’un incident ayant un impact important sur l'activité et impliquée dans les décisions liées à la continuité d’activité ou nécessitant un apport financier. |
| Prestataire externe | Intervention ponctuelle lorsqu’une expertise spécifique est nécessaire ou lorsque les capacités internes ne permettent pas de résoudre l’incident. |
| Utilisateurs | Signalement des anomalies constatées et application des procédures ou consignes communiquées par l’équipe informatique. |

Le technicien support constitue le premier point de contact lors d’un signalement utilisateur. Après une première qualification, il traite les incidents simples ou escalade l’incident aux administrateurs systèmes et réseaux lorsqu’une intervention sur l’infrastructure est nécessaire.

Les administrateurs assurent la majorité des opérations techniques liées au maintien de l’infrastructure : suivi des serveurs virtualisés, contrôle des sauvegardes, maintenance des systèmes, suivi des mises à jour et traitement des alertes remontées par les outils de supervision.

En cas d’incident majeur, comme l’indisponibilité prolongée d’une application logistique critique, une panne importante de l’infrastructure ou un incident de sécurité, le DSI prend en charge la coordination des intervenants. Selon l’impact constaté, les procédures de PRA/PCA définies dans la stratégie SI peuvent également être déclenchées et la direction informée de la situation.

Cette organisation permet de conserver le traitement courant des incidents et des opérations de maintenance en interne, tout en disposant d’un mécanisme d’escalade lorsque la gravité ou la complexité de la situation le nécessite.

## 1.3 Processus de maintenance et gestion des changements

Les opérations de maintenance réalisées sur le SI de Logistique et CIE sont organisées afin de limiter les risques d’interruption et d’éviter qu’une modification non maîtrisée affecte les services de production. Les interventions peuvent provenir d’une alerte de supervision, d’une mise à jour disponible, d’un incident constaté ou d’un besoin d’évolution identifié par l’équipe informatique.

Les opérations courantes, telles que l’installation des mises à jour système, le contrôle des sauvegardes ou les vérifications de l’état des serveurs, sont planifiées par les administrateurs systèmes et réseaux. PatchMon permet notamment d’identifier les systèmes présentant des mises à jour en attente et de suivre leur niveau de conformité.

Pour les interventions susceptibles d’avoir un impact sur la production, le processus suivant est appliqué :

| Étape | Action réalisée | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Identification | Détection d’un besoin de maintenance, d’une alerte, d'une vulnérabilité ou d’un dysfonctionnement. | Support / Administrateur |
| 2. Analyse | Identification des systèmes concernés, de l’impact potentiel et du niveau de priorité. | Administrateur |
| 3. Préparation | Définition de l’intervention, vérification des sauvegardes et préparation d’une solution de retour arrière. | Administrateur |
| 4. Validation | Validation de l’intervention lorsqu’elle peut affecter un service critique ou nécessiter une interruption. | DSI / Administrateur |
| 5. Intervention | Réalisation de l’opération pendant la fenêtre de maintenance prévue. | Administrateur / support |
| 6. Contrôle | Vérification du fonctionnement du système et des services concernés. | Administrateur / support |
| 7. Documentation | Consignation de l’intervention, du résultat et des éventuelles anomalies rencontrées. | Administrateur / support |

Les opérations présentant peu de risques peuvent être traitées directement par l’équipe informatique dans le cadre des maintenances courantes. En revanche, une modification touchant un service critique, le réseau, l’infrastructure de virtualisation ou un élément de sécurité doit faire l’objet d’une validation préalable.

Pour ces changements importants, le DSI peut intervenir pour la prise de décision. Celui-ci permet de vérifier l’impact de la modification, les risques associés, la fenêtre d’intervention prévue et les possibilités de retour arrière avant d’autoriser sa mise en production.

Les interventions sont autant que possible réalisées en dehors des périodes d’activité les plus importantes. Lorsqu’une interruption est nécessaire, les utilisateurs concernés sont informés avant l’intervention et une durée prévisionnelle leur est communiquée.

La possibilité de revenir à l’état précédent est également prise en compte avant toute modification importante. Selon l'élément concerné, cette précaution peut reposer sur une sauvegarde récente, un snapshot temporaire d’une machine virtuelle ou la conservation de la configuration précédente. Une fois l’intervention terminée, le service est testé avant d’être considéré comme de nouveau pleinement opérationnel.

Les opérations récurrentes pouvant être automatisées sont intégrées progressivement aux outils déjà retenus pour l’infrastructure. Ansible permet notamment d’appliquer de manière homogène certaines configurations ou mises à jour sur plusieurs serveurs, tandis que les configurations utilisées pour le déploiement de l’infrastructure sont conservées et versionnées afin de faciliter leur restauration ou leur réutilisation.

En cas d’échec d’une intervention, la priorité est donnée au rétablissement du service. Le retour arrière prévu lors de la préparation est appliqué si nécessaire, puis l’événement est consigné afin d’en analyser la cause avant toute nouvelle tentative.

# 2. Outils de maintenance et de supervision

## 2.1 Besoins et critères de sélection

Les outils utilisés pour assurer le maintien en condition opérationnelle doivent être adaptés à l’architecture retenue pour Logistique et CIE. Le choix ne repose donc pas uniquement sur les fonctionnalités proposées, mais également sur leur capacité à s’intégrer à l’environnement technique et à être exploités quotidiennement par une équipe informatique réduite.

Le SI cible comprend notamment un cluster de virtualisation Proxmox, des serveurs Linux et Windows, une baie SAN, des équipements réseau, un serveur de sauvegarde ainsi que plusieurs services et applications métiers. L’ensemble de ces composants doit pouvoir être surveillé et maintenu depuis des outils centralisés.

Les principaux besoins identifiés sont les suivants :

- Surveiller la disponibilité des serveurs, machines virtuelles et services critiques ;

- Suivre l’utilisation des ressources : processeur, mémoire, stockage et réseau ;

- Détecter rapidement une dégradation des performances ou une indisponibilité ;

- Générer des alertes permettant à l’équipe informatique d’intervenir avant qu’une anomalie n’ait un impact important sur l’activité ;

- Centraliser le suivi des mises à jour et identifier les systèmes présentant des correctifs en attente ;

- Faciliter le diagnostic lors d’un incident ;

- Conserver un historique permettant d’analyser l’évolution des performances du SI.

À partir de ces besoins et des contraintes déjà définies dans le projet, plusieurs critères sont retenus pour comparer les solutions disponibles.

| Critère | Attente pour Logistique et CIE |
| --- | --- |
| Licence | Solution open source et exploitable sans coût de licence obligatoire |
| Compatibilité | Prise en charge des environnements Linux et Windows et intégration possible avec l’infrastructure virtualisée |
| Supervision | Surveillance des ressources, services et équipements nécessaires au fonctionnement du SI |
| Alertes | Possibilité de définir des seuils et de transmettre automatiquement des alertes à l’équipe IT |
| Maintenance | Suivi de l’état des systèmes et des mises à jour nécessaires |
| Centralisation | Consultation des informations depuis une interface centralisée |
| Historique | Conservation des métriques afin d’identifier les évolutions ou dégradations |
| Administration | Solution exploitable par l’équipe informatique interne sans dépendance permanente à un prestataire |
| Déploiement | Possibilité d’automatiser tout ou partie du déploiement et de la configuration |
| Évolutivité | Possibilité d’ajouter de nouveaux serveurs, services ou équipements sans remettre en cause la solution |

Ces critères serviront de base à l’étude comparative des solutions de maintenance et de supervision. Une attention particulière sera portée à leur complémentarité afin de ne pas avoir une trop grande constellation d’outils de supervision.

## 2.2 Étude comparative des outils de maintenance open source

Le maintien en condition opérationnelle du SI de Logistique et CIE nécessite plusieurs fonctions distinctes. L’étude comparative est donc réalisée par catégorie d’outils afin de comparer des solutions répondant à un même besoin.

Trois besoins principaux sont retenus pour l’exploitation de l’infrastructure :

- La supervision de l’infrastructure et des services ;

- Le suivi des correctifs et de l’état de mise à jour des systèmes ;

- L’automatisation des opérations de maintenance.

Supervision de l’infrastructure

La supervision doit permettre de surveiller les serveurs physiques, les machines virtuelles, les systèmes Linux et Windows ainsi que les principaux équipements et services de l’infrastructure.

Les solutions étudiées sont Netdata, Zabbix et l'association Prometheus/Grafana.

| Critère | Netdata | Zabbix | Prometheus / Grafana |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision Linux et Windows | Oui | Oui | Oui, avec exporters adaptés |
| Supervision réseau / SNMP | Oui | Oui | Oui, avec exporter |
| Surveillance des services | Oui | Oui | Oui |
| Alertes | Intégrées | Intégrées | Alertmanager |
| Tableaux de bord | Intégrés | Intégrés | Grafana |
| Découverte des équipements/services | Oui | Oui | Selon configuration |
| Historisation des métriques | Oui | Oui | Oui |
| Architecture nécessaire | Agent / serveur selon déploiement | Serveur, base de données, agents | Prometheus, Grafana, exporters et Alertmanager selon le besoin |

Les trois solutions permettent de couvrir les besoins essentiels de surveillance. Netdata présente cependant l’intérêt de fournir directement la collecte des métriques, leur visualisation et les mécanismes d’alerte nécessaires au périmètre retenu. Cette solution est donc cohérente avec l’objectif de limiter le nombre de composants à administrer par l’équipe informatique.

Suivi des correctifs

Le deuxième besoin concerne la visibilité sur l’état de mise à jour des serveurs. L’équipe informatique doit pouvoir identifier les machines présentant des correctifs en attente afin de planifier leur installation.

Pour cette fonction, PatchMon est retenu comme outil dédié. Son rôle n’est pas d’assurer la supervision des performances ni de remplacer les mécanismes de déploiement automatisé. Il fournit une vue centralisée permettant à l’équipe IT de suivre l’état des correctifs des systèmes intégrés à la plateforme.

Le choix de PatchMon répond également à une volonté de séparer la détection d’un besoin de maintenance de son exécution. L’équipe peut ainsi identifier les machines nécessitant une intervention, puis planifier l'application des correctifs selon leur criticité et l’impact potentiel sur les services.

Automatisation des opérations de maintenance

L’automatisation repose sur Ansible, déjà intégré à l’architecture cible de Logistique et CIE. Son utilisation dans le cadre du MCO permet de réutiliser les playbooks et rôles employés lors du déploiement pour maintenir une configuration homogène des serveurs.

Ansible pourra notamment être utilisé pour :

- Appliquer une configuration sur plusieurs serveurs ;

- Installer ou mettre à jour des paquets ;

- Déployer ou modifier un service ;

- Appliquer certaines règles de durcissement ;

- Vérifier ou corriger une configuration.

Le choix d’Ansible ne nécessite donc pas une nouvelle comparaison complète dans le cadre du Bloc 3. Cette solution a déjà été intégrée à la chaîne d’automatisation du SI lors de sa conception et son utilisation pour le MCO permet de conserver une continuité entre le déploiement et l’exploitation de l’infrastructure.

Synthèse

Les outils retenus ne remplissent pas la même fonction mais interviennent de manière complémentaire dans le processus de maintenance :

| Besoin | Outil retenu | Utilisation dans le MCO |
| --- | --- | --- |
| Surveillance | Netdata | Détection des indisponibilités et dégradations de performance |
| Suivi des correctifs | PatchMon | Identification et suivi des systèmes nécessitant des mises à jour |
| Automatisation | Ansible | Application automatisée et homogène des opérations de maintenance |

Cette organisation permet de conserver une chaîne simple : la supervision ou le suivi des correctifs permet d’identifier un besoin d’intervention, l’équipe informatique analyse et valide l’action nécessaire, puis Ansible peut être utilisé pour automatiser son application lorsque cela est pertinent.